|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ______________________ (Название Компании) _________________ (Ф.И.О.) «___» ______________ 200_ года |
| --- | --- |

Положение

о менеджере проекта.

- Общие положения.

  - Настоящее Положение разработано с целью регламентации работы менеджеров проектных рабочих групп по реализации проектов развития «__________________» (далее компания).

  - Менеджер проекта назначается приказом генерального директора компании из числа сотрудников, являющихся высококвалифицированными специалистами, обладающими навыками управления проектами по предложению куратора проекта.

  - Менеджер проекта осуществляет непосредственное руководство рабочей группой проекта (РГП) согласно плану проекта.

  - Для менеджеров проекта исполнение обязанностей по разработке проектов развития включается в их непосредственные производственные задания.

  - Решения совета по развитию и распоряжения директора по развитию обязательны к исполнению менеджером проекта.

  - Положение действует в качестве нормативно-организационного документа, его исполнение является обязательным для всех менеджеров проектов развития.

  - Пользователями Положения являются:

- Совет по развитию;

- Дирекция по развитию;

- Рабочие группы проектов (РГП), выполняющие проекты развития;

- Менеджеры РГП;

- Кураторы РГП;

- Руководители подразделений компании.

- Функции менеджера проекта.

  - Согласование с советом по развитию целей и основных этапов проекта развития.

  - Согласование с куратором плана мероприятий по реализации проекта развития.

  - Управление и руководство реализацией проекта развития.

  - Планирование использования рабочего времени участников рабочей группы проекта.

  - Координация работы участников рабочей группы проекта.

  - Анализ выполнения плана мероприятий и бюджета проекта развития.

  - Корректировка плана мероприятий и бюджета проекта развития.

  - Формирование промежуточных и итогового отчета по проекту.

  - Согласование с куратором результатов анализа выполнения плана проекта, промежуточных и итогового отчетов.

  - Осуществление оценки результатов работы рабочей группы проекта.

  - Распределение мотивационного фонда проекта среди участников проектной группы.

- Права и полномочия менеджера проекта.

  - Требовать от руководителей и сотрудников подразделений информацию, необходимую для успешного выполнения мероприятий проекта согласно плану;

  - Получать финансирование для реализации проекта в соответствии с утвержденным бюджетом.

  - Принимать решения по корректировке плана мероприятий в рамках согласованных советом по развитию этапов проекта.

  - Вносить предложение о распределении мотивационного фонда проекта среди участников проектной группы.

  - Вносить предложения о поощрении участников проекта, а также предложения о наложении дисциплинарных взысканий на участников проектной группы, нарушивших выполнение плана мероприятий по времени, стоимости и качеству.

  - Участвовать в совещаниях совета по развитию по вопросам реализации проекта.

- Ответственность менеджера проекта.

Менеджер рабочей группы проекта несет ответственность за:

  - Достижение целей, поставленных перед проектом, в соответствии с установленными временными и финансовыми ограничениями.

  - Своевременное выполнение намеченных этапов проекта, согласованных с советом по развитию.

  - Взаимодействие с советом по развитию и своевременные изменения плана проекта по согласованию с заказчиком и куратором проекта.

  - Соответствие количественного и качественного состава участников проекта целям и требованиям проекта.

  - Своевременное предоставление отчетов в совет по развитию о ходе реализации проекта.

  - Соблюдение правил работы с конфиденциальной информацией.

  - Совместимость членов команды.

Директор по развитию.

____________________/И.О.Ф./		«__»__________200__ г.